Reporting public 🡪 Lien à envoyer fin semaine

Définition d’un **Project web** : C’est un Project informatique dont les livrables ont pour définition le web (le réseau internet).

80% des entreprises travaillent dans l’informatique web.

**Quelle sont les objective d’un projet web ?**

Les objective d’un projet web :

* *Social*
* *Budget*
* *Propre et fonctionnelle*

L’évolution du web est très rapidement, le code de conséquences dont évolué avec lui grâce aux mises à jour.

**ROI : Objective primaire est la retourne de l’investissement**

**Termes utiles** :

* Définition de projet web
* Les enjeux d’un projet web
* Le moyen d’un projet web :
  + Financier
    - Avant-projet : Frais de licence, de matériel info
    - Projet : Salaire, sous-traitant
    - Post projet
  + Technique outil informatiques (logiciel, poste, serveur, etc)
  + Humain
* Les contraintes d’un projet web :
  + Compatibilité des systèmes d’exploitation (IOS, ANDROID, etc)
  + Temps
  + Responsive (compatibilité avec les diffèrent taille des écrans)
  + Accessibilité
  + Duré de téléchargement
  + Obligations règlementaires :
    - CNIL
    - RGPD
    - LCEN
    - Propreté intellectuelle (droit de l’image)
  + Analyse de l’existant

L’arbitrage d’un projet web / comité de pilotage

Contrôle :

* Cout
* Qualité
* Délai

**Les méthodologies de gestion de projet**

(Consiste de planifier tous les taches)

Le chef de projet va utiliser ma méthode la plus adaptée à son projet et surtout la plus adaptée à l’organisation de l’entreprise

**Modelé** : Cycle en cascade🡪 Les étape du projet s’enchainent les unes après les autres

* Analyse (du besoin client)
* Conception (création du produit –phase théorique)
* Planification (développement, répartition des taches)
* Réalisation
* Vérification (Test, recette)
* Mise en production
* Maintenance

**Modelé** : Cycle en V

Cette méthode dérive de la précédente et son bue est de pallier au manque de flexibilité de la méthode. Cette méthode s’attarde sur conception et développement du produit